## Slide 1: Patch Services developement
Projet et architecture
Lot 1
13/05/2023

## Slide 2: Objet
01. Contexte
Contexte et besoins du projet
02. Technologies
Technologies logicielles utilisées
03. Architecture
Architecture technique
04. Lot 1
Périmètre du lot 1
Livrables attendus
05. Extensions
Extensions possibles

## Slide 3: Contexte
Le projet vise à offrir une interface modernisée pour permettre aux clients d’AC Engineering de :
Soumettre un fichier binaire de données diagnostic moteur (pour EGR/DPF/DTC)
Choisir des transformations à appliquer
Obtenir immédiatement ou rapidement une version séquencée à télécharger
Accéder à l’historique des fichiers (originaux et séquencés)

## Slide 4: Fonctionnalités lot 1
Client
Login sécurisé (https, session avec token JWT)
Mots de passe chiffrés en base SHA256 ou >
Soumission de fichier via interface web
Choix des traitements à appliquer par clics sur options + immat. véhicule
Création d’un ticket de traitement (automatique ou manuelle AC Engineering selon les options choisies). Numéro unique généré.
Accès à la liste des tickets en cours, traités ou historique: téléchargement des fichiers d’origine et traités (format zip) / n° ticket ou immat. véhicule
Mail une fois ticket traité
Communiquer avec AC Engineering via un chat en temps réel
Gestion automatique Français / anglais suivant langue du navigateur
AC Engineering
Création de compte clients : profils avec limite de soumissions de tickets / jour (1, 5, illimité)
Liste des clients actifs (+ désactiver leur login)
« Corbeille » des tickets à traiter : télécharger fichier source et soumettre
Recherche d’un ticket par numéro ou immatriculation véhicule
Réception de messages ‘live chat’

## Slide 5: Technologies
Serveur Windows
Un serveur windows est requis pour pouvoir utiliser le logiciel DaVinci qui ne fonctionne que sous windows
C#
Le développement de l’applicatif est réalisé en langage C# : réception des fichiers clients, création des tickets, login, traitements de AC Engeneering
Application Web : Angular
Les clients ne verront jamais les applications tourner sur le serveur windows ni leurs interfaces. Une interface web plus moderne leur est proposée (html, CSS pour la mis en forme et angular (javascript) pour la dynamique
Sauvegarde données
Les comptes clients, les tickets en cours ou historiques sont dans une base de données (MySQL ou PostgreSQL)
Sauvegarde fichiers
Les fichiers soumis par le client sont stockés sue le serveur windows avec une règle de nommage simple
<CLIENT>/<année>/<mois>/fichier_origine
<CLIENT>/<année>/<mois>/fichier_modifié
Le stockage est compressé au format .zip pour gagner de la place dans ‘historique

## Slide 6: Architecture technique
Serveur WINDOWS
PC + Réseau du Client
Internet
Client
(Navugateur web)
Base de données
Application Web
Composant technique
Poste de travail
Base de données
https
rest/https
sql
Frontend subnet
Backend subnet
Appel
API REST
Apache webserver SSL
Proxy
Patch Services
Applicatif C#
Fichiers
(bianires clients)
ZIP
Patch Services
Node / Angular
PC + Réseau AC Engineering
AC Egineering
(Navugateur web)
Proxy
DaVinci

## Slide 7: Limites techniques
Fichiers soumis
Les fichiers soumis sont au format binaire ou zip? Limite de taille par exemple 5Mo. Sachant qu’un zip de 5mo correspond à un fichier binaire > 50mo
Chat box
Triviatech ne va pas développer une chatbox à partir de rien mais intégrer dans l’application une chatbox existante. Exemple https://www.tawk.to/software/live-chat
La chatbox est live (pas de bot automatique) et aura les fonctionnalités de la chatbox choisie.
DaVinci
Le logiciel DaVinci n’est pas une fourniture de Triviatech : un module C# sera créé pour le piloter sur le serveur mais le soft lui-même est celui d’AC Engineering. Séquence le binaire si automatique
Site web d’accompagnement
Il serait judicieux de trouver un nom disponible et de le réserver (cout annuel minime ~15€) ce qui permettra d’avoir des emails avec un nom plus pro et un site web d’accueil avec ce nom (et pas avec un domaine générique comme gmail, sfr ou free) ex https://www.ovhcloud.com/fr/domains/
En outre un site web ex wordpress peut être réalisé en accompagnement et référencement et offrit un lien vers l’applicatif précédent (hors livrable mais je peux vous donner un contact) ex: https://bkperf.fr en wordpress

## Slide 8: Livrables et fournitures
Délivrable | Nature | Par | Quand | Remarque
Version DaVinci à utiliser | logiciel | AC Engineering | Début du projet | Reste propriété d'AC Engineering
Liste des codes de traitements à afficher | Information | AC Engineering | Début du projet | Code DaVinci + les votres avec traduction éventuelle et possibilité "bulle d'aide"
Maquette d'écrans vus des clients | Charte graphique | Triviatech | Début du projet | Retour de AC Engineering sur les écrans
Serveur et environnement de développement | Machine & logiciel | Triviatech | Début du projet | Windows, base, visual Studio, C#, Git, angular
Point d'avancement projet | Réunion | Triviatech + AC | hebdomadaire ? | Réunion intermédiaires possibles si questions
Démo live des fonctionalités | Site en ligne | Triviatech | MAJ ~ hebdo | Point de visibilité pour AC
Remarques et retours sur le site de démo live | Information | AC Engineering | Suite MAJ démo | Retours sur la démo présentée
Test de conversion de divers fichiers | Jeu de test | AC Engineering | Des dispo en ligne | AC soumet des fichiers clients dont il connait la réponse (ex : clients antérieurs) et vérifie la conformité
Serveur et environnement de production | Machine | AC Engineering | A la recette projet | La recette
Garantie 3 mois | Support | Triviatech | A la recette projet | Sur fonctions du lot1
Livraison des sources du projet | Code source | Triviatech | Au règlement facture | Les sources sont propriétés AC une fois règlement effectif

## Slide 9: Fonctionnement
Gestion
Le travail se déroulant à distance et AC Engineering n’ayant pas les ressources pour gérer une équipe une facturation au jour (TJM) est peu applicable.
Il est donc proposé de travailler sur une base forfait projet sur la base de :
  4000€ HT (TVA récupérable et facture déductible) pour le lot1
  1000€ HT (en option) appelé « lot à écart » si des besoins non prévus initialement sont ajoutés en complément du lot1
Les délais courts du projet et l’impossibilité de rédiger un cahier des charges complet nous orientent vers un développement en mode « agile » avec points de visibilité et de suivi par est / 7j max et retours rapides sur démos et questions (~2j max)
Equipe projet
Nicolas Bodin, ingénieur expert développement full stack (angular, java, base de données).25 ans exp. à temps partiel mais forte disponibilité si problème/
   Architecture, Suivi, base de données et interfaces
Alexandre Bodin: élève en école d’ingénieur
  Module C#, API REST, macros de pilotage DaVinci
  Connecteur base de données C#
  Disponible plein temps à partir du 7 juin.
Alexandre Dumas AC Engineering responsable de la validation des binaires et recette fonctionnelle.

## Slide 10: Extensions possibles lot 2
Client
Tableau de bord à la connexion avec son historique (traitements du mois / année) cf
Recherche « avancée » dans l’historique (filtrage dates , type ou marque véhicule etc…)
…
AC Engineering
« On boarding » : possibilité à des non clients de s’inscrire directement depuis l’application en ligne, éventuellement en mode démo (soumettre un fichier en automatique mais payant pour télécharger)
Tableau de bord de l’utilisation de la plateforme graphiques (par client / pays / nbre moyen de binaires traités) : repérer des clients qui n’utilisent pas ou qui auraient besoin d’une upgrade en « silver » ou « gold ».
https://primeng.org/chart
Double authentification pour limiter le partage de connexion. Archivage des ip de connexion par client même si cela a ses limites : consultable pas AC Engineering
…

## Slide 11: Merci
Contacts
nicolas.bodin@triviatech.fr
alexandre2.bodin@epita.fr